- 项目总体理解

项目主要是在 QEMU 仿真环境中，完成基于 ARM Cortex-M7 的 Bootloader 固件开发。通过仿真代替实体开发板，逐步实现系统启动、固件升级、安全校验和故障恢复等功能，并通过测试验证其可靠性。

Week1-2打通环境和最小启动

Week3-4完成驱动、存储管理及应用跳转

Week5-6实现升级、安全验证和恢复

Week7-8完成异常测试、优化及交付

- W1任务理解

- 搭建开发环境(QEMU、GNU Arm 工具链、CMake、Make、GDB 和 Git) 并跑通QEMU运行一个极简逻辑演示程序

- 根据ARM Cortex-M7 技术参考手册：https://developer.arm.com/documentation/ddi0489/latest
研究研究 Simatic S7 系列工业控制器的启动架构及强制性工业要求

- 掌握 ARM Cortex-M7 异常向量表、内存映射及硬件初始化基础知识

Week1交付:

开发环境搭建及 QEMU 演示程序运行验证报告

工业 Bootloader 需求与 ARM Cortex-M 启动流程的技术说明

初始化完成、目录结构清晰，并包含基本使用说明的 Git 仓库

完成一篇周报 (包含更多思路 架构 测试)

- 八周规划

个人没有特殊安排 会按时完成任务

| 项目周次 | 个人工作安排 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：环境搭建与基础学习 | 在 MacBook 上配置 QEMU、ARM 工具链、CMake 和 GDB，跑通最小裸机 Demo，并尝试断点调试。确认 Cortex-M7 仿真板及外设支持情况；学习启动流程，调研 S7 启动架构和工业 Bootloader 需求，初始化 Git 仓库。 | 环境搭建与 Demo 验证报告、启动流程和需求笔记、基础 Git 仓库。 |
| 第 2 周：最小 Bootloader | 学习并编写启动汇编、异常向量表和链接脚本，完成 .data 搬运、.bss 清零及必要的平台初始化，实现基础 UART 日志输出。周末集中检查从复位到进入 C 程序的流程。 | 能在 QEMU 中启动并输出日志的最小 Bootloader，以及启动验证记录。 |
| 第 3 周：驱动与存储管理 | 完善 UART 收发和中断功能，实现 Flash 抽象层，划分 Bootloader、主应用、备份固件和参数区。针对仿真平台验证读写、擦除和持久化行为，记录限制及处理方案。 | UART 和 Flash 接口代码、内存分区说明、存储操作测试记录。 |
| 第 4 周：固件校验与应用跳转 | 实现 CRC32 校验，按照确定的运行地址完成应用加载、向量表设置及安全跳转。编写简单应用，验证“Bootloader 启动—校验固件—运行应用”的完整流程。 | 可演示的完整启动流程、测试应用和验证日志。 |
| 第 5 周：固件升级 | 实现 Ymodem 串口接收，完成主备分区升级逻辑和升级状态记录。重点验证固件接收、写入、校验及切换，并测试传输失败和升级中断后的处理。 | 可演示的串口升级功能，以及成功、失败场景的测试记录。 |
| 第 6 周：安全验证与故障恢复 | 集成 Mbed TLS，实现 SHA256 和 RSA-2048 签名验证；完善备份固件恢复、看门狗及串口配置功能。重点检查错误签名、固件损坏时的系统行为。 | 安全验证、恢复和配置功能代码，以及对应测试报告。 |
| 第 7 周：系统测试与优化 | 使用 Unity 补全核心模块单元测试，开展整体联调和异常测试，覆盖升级中断、无效签名、固件损坏及存储错误。修复问题，测量并优化代码体积和启动时间。 | 单元测试与集成测试结果、问题修复记录、优化前后对比。 |
| 第 8 周：文档整理与交付 | 完善代码注释和 Doxygen 文档，整理架构、操作指南和项目总结。按照演示步骤重新完成构建、启动、升级及恢复验证，检查他人能否根据说明复现。 | 完整代码仓库、技术文档、测试报告、演示指南和项目总结。 |